# Регламент работы с задачами

## 1. Создание задач

- Одна задача = конкретный результат (критерий готовности).

- Описание: цель, ожидаемый результат, критерии приёмки.

- Добавляйте чек-лист, теги, дедлайн, исполнителя и наблюдателей.

## 2. Колонки канбана

- Новая — только что созданные.

- В работе — активное исполнение.

- На проверке — ждёт ревью или приёмку.

- Возврат — требуется доработка; обязательно укажите причину.

- Готово — завершённые задачи (с подтверждением координатора/стейкхолдера).

## 3. Комментарии и файлы

- Обновления публикуем в комментариях (не в сторонних чатах).

- Прикладываем результаты в задаче или ссылку на документ.

- Используем @упоминания для ответственных.

## 4. SLA по задачам

- Ответ на комментарий — до конца рабочего дня.

- Перевод между колонками сопровождается комментарием/описанием, что сделано.

- Просроченные задачи подсвечиваются, координатор получает уведомление.

## 5. Репорты

- Каждую пятницу исполнитель обновляет статус и время.

- Тимлид сверяет фактический прогресс с планом (шаблон-плана-реализации.md).

## 6. Чек-лист закрытия

- ☐ Выполнены все пункты чек-листа.

- ☐ Результаты приложены.

- ☐ Комментарий «Готово» + дата.

- ☐ Исполнитель перевёл задачу в На проверке / Готово.