# Collaboration guide: взаимодействие команды

## 1. Регулярные встречи

| Формат | Периодичность | Повестка | Участники |
| --- | --- | --- | --- |
| Стартовый созвон | 1 раз при запуске этапа | Цели, роли, артефакты | Вся команда |
| Еженедельная планёрка | Каждая неделя | Статусы задач, риски | Тимлид, координатор, ключевые роли |
| Демонстрация прогресса | Каждые 2 недели | Показ функционала/результатов | Стейкхолдер, команда |
| ПК/НТК репетиция | Перед комиссией | Питч, вопросы | Команда, эксперты |

## 2. Каналы

- Чат Bitrix24 — оперативные вопросы, реакции ≤ 1 час.

- Комментарии в задачах — обсуждение конкретной работы; нет задач без комментариев/описаний.

- Почта — офлайн согласования, документы, требующие подписи.

- Встроенные уведомления — обязательно включить push/e-mail.

## 3. Правила коммуникации

- Все договорённости фиксируются письменно (чат/комментарий/протокол).

- Решения помечаются префиксом РЕШЕНИЕ: с датой и ответственным.

- Запрещено дублировать задачи в мессенджерах без создания карточки в Bitrix.

- При блокере > 1 рабочего дня запускаем задачу «Блокер» и уведомляем координатора.

## 4. Эскалация

- Исполнитель → Тимлид (оперативное решение).

- Тимлид → Координатор (эскалации по ресурсам/срокам).

- Координатор → Стейкхолдер/PMO (стратегические решения).

## 5. Документооборот

- Все итоговые документы согласуются в Bitrix24, версии хранятся в /Отчёты.

- Ссылки на Google Docs/Sheets должны иметь доступ View для всей команды.

- Используем mentoring-notes.md для фиксации советов экспертов.

## 6. Кодекс поведения

- Уважительные обсуждения, без личных комментариев.

- Своевременные ответы (до конца рабочего дня).

- Выполнение обязательств, заранее предупреждать о задержках.